第3次会议记录

会议时间：2018-11-30

会议小组：对对对组

会议参与人：刘思文、刘咏祺、苏嘉慧、汤振鹏、胡子健、温老师

会议缺席人：无

会议请假人：无

上次(项目主要内容)：

1.项目得分标准为：

2.项目分工为：

本次会议内容：

1. 确定小组分工：

**队长和程序员**：需要完成和美工界面无关的全部功能，但是和数

据库有关，从星期一开始，就要把sql语句在程序上跑，不用和网络相关，直接测代码和数据库是否能在界面上跑，下一周要把所有的功能在界面上做出响应。

**数据库**：要在周日前完成全部数据库的代码（把所有表建好，所有的sql语句都写出来）

1、配置好数据库，word文档把所有功能的sql语句的例 子都要放在里面，然后老师复制粘贴word文档上的sql语句，要所有的功能都能实现，不出现任何问题（在星期天完成）。

2、设计数据库报告

**文档**：1、催促数据库在星期天交上作业，并在星期天晚上问数据库做完没有，如果数据库没有做完，在群里迟一天给大家，就记迟到，按天问。

1. 星期四晚上要提醒队长把所有功能都提交，星期五上午部署好一部电脑，把所有的模板准备好。
2. 完成会议记录，
3. 和数据库一起完成数据库设计报告

**美工**：完成美化好的全部界面，特殊的功能可以先不用完成（验证码）

**网络通讯**：把所有的服务器和客户端发送和接收信息的功能完成，把所有的功能都要写出来，老师直接在电脑上测试客户端要求的功能服务器能否处理，把所有的功能都测试一遍（做出小界面或者写代码），不需要实现功能，只需要实现所有的交互（发什么接什么的交互功能）