第4次会议记录

会议时间：2018-12-7

会议小组：对对对组

会议参与人：刘思文、刘咏祺、苏嘉慧、汤振鹏、胡子健、温老师

会议缺席人：无

会议请假人：无

本次会议内容：

1. 确定小组分工：

**程序员和数据库：**周二的时候数据库给个简单的功能，导出sql架构文件。

**文档**： 会议记录。

**美工**：星期二把所有界面截图给老师。

**网络通讯和队长：**把网络通信做出来，多线程和网络，周二在多线程上实现数据库功能。

其他人先用现在的界面把所有功能实现，16周做测试，17周做答辩，上台做视频给老师看，把视频上传到a站或b站上，星期二把所有界面截图给老师。